Применение АИС «Лспорт» в подготовке спортсмена

| Наименование функции | Применение в работе | Срок внедрения и использование | Объём применения | Решение проблемных вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронная запись в спортивную школу |  |  |  |  |
| Электронное заявление в кабинете спортивной школы | + | 2021 | к 2023 100 % | Оборудовать место администратора в СШ (ПК) |
| Прохождение спортивного тестирование посредством АПК «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» |  |  |  |  |
| Ведение Единой базы детей | + | 2021 | 77 % | Помощь в заполнении ЦСП (при наличии результатов тестирования в МО) |
| Заключение комплексного тестирования в личной карточке ребенка | + | 2021 | 77 % |  |
| Зачисление в спортивную школу |  |  |  |  |
| Формирование группы | + | 2020 | к 2023 100 % | Сборник инструкций |
| Составление приказа о зачислении | + | 2020 | с 2023 100 % | Создание шаблона приказа в ПК в СШ (шапку приказа меняем) |
| Формирование личного дела спортсмена |  |  |  |  |
| Электронная карточка спортсмена в АИС | + | с 2021 в рейтинге | 100 % | Шаблон «Заполнение деталей» |
| Профиль на ПК, мобильное приложение |  |  |  |  |
| Присвоение массовых разрядов | + | 2022 | с 2023 100 % | Сборник инструкций |
| Присвоение спортивных разрядов | + тестирование | с 2023 до 20.01. предоставляем услугу | К 2024 году 100 % | Консультация Департамент: Коротков Ф.Н., Солиев А.Х. |
| Реестр прохождение онлайн-тестирования (курсы, викторины и т.д.) | + | с 2021 | по потребности | Консультация ГАУ ЯНАО ЦСП: Сединкин А.С., Беков Х.М. |
| Начальный этап спортивной подготовки |  |  |  |  |
| Электронный журнал посещений | + | 2019 | 100% | Сборник инструкций |
| Календарный план соревнований с результатами и видеозаписью | + | 2021 | 70 % | Ссылку на трансляцию прикреплять в Календарь мероприятий. Не создавать новое мероприятие, а выбирать из Календаря |
| Результаты ОФП, СФП, техники, тактики | + | 2022 | 20 % | к 23.12.2022 первый результат к 15.02.2023 100 % |
| Освоение основ антидопинговых правил | + | 2022 | 10 % | к 15.04.2023 100 % |
| Медицинская справка и здоровье | + | 2022 | 60 % | к 23.12.2022 100 % |
| Тренировочный этап подготовки, ССМ, ВСМ |  |  |  |  |
| Индивидуальный план подготовки | + | 2022 | с 2023 для групп ССМ, ВСМ 100 % | Сборник инструкций |
| Результаты УМО | + | 2022 | по желанию | Консультация ГАУ ЯНАО ЦСП |
| Динамика физического развития | + | 2021 | 100 % | При условии ведение Календаря |
| Судейская практика | + тестирование (северное многоборье, хоккей) | 2021 | 0,1 % к 2024 100 % | Взаимодействие с Федерациями. Консультация ГАУ ЯНАО ЦСП |
| Дневник самоконтроля | разработка | с 2023 | 100 % | Инструкция |
| Результаты тестирования теоретических знаний | + | с 2023 | 100 % | Вебинар/Инструкция. Список вопросов по видам спорта от СШ. |
| Рейтинг спортсмена | + | с 2023 | 100 % | Положение о рейтинге спортсмена от СШ (СХД) |
| Полный цикл проведения спортивных мероприятий | + по отдельным видам спорта | 2022 | 2023 100 % по потребности | Инструкция. Перечень потребностей от СШ |

ИТОГО в 2023 году 100 %  - Электронная запись в спортивную школу, Формирование групп, присвоение спортивных разрядов, автоматизация результатов выполнения ПСП, Индивидуальные планы подготовки, Дневник самоконтроля, Рейтинг спортсмена, Полный цикл проведения спортивных мероприятий